Об утверждении Плана мероприятий по защите персональных данных и информации в Министерстве финансов Смоленской области на 2025 год

В целях реализации положений постановления Правительства РФ от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» и приказа ФСТЭК от 11 февраля 2013 г. № 17 «Об утверждении требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах» (в ред. приказов ФСТЭК России от 15.02.2017 N 27, от 28.05.2019 N 106, от 28.08.2024 N 159)

п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемый План мероприятий по защите персональных данных и информации в Министерстве финансов Смоленской области на 2025 год.

| Заместитель председателя Правительства Смоленской области – министр финансов Смоленской области | И.А. Савина |
| --- | --- |

Утвержден
приказом Министерства финансов Смоленской области

от «__» _________20__г. № ___

П Л А Н

мероприятий по защите персональных данных и информации
в Департаменте бюджета и финансов Смоленской области на 2025 год

| № п/п | Мероприятие | Объект | Время | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных и реализация мероприятий по защите информации (установка и настройка средств защиты информации) в Министерстве финансов Смоленской области | Информационная система персональных данных под управлением оператора персональных данных Герасенкова О.А. (кабинет № 327) | июль 2025 года | Администратор информационной безопасности Фёдоров К.Ю. |
| 2. | Актуализация нормативно-правовой базы Министерства финансов Смоленской области новым федеральным нормативно-правовым актам в области защиты информации | Документация Министерства финансов Смоленской области в области защиты и обработки персональных данных | январь - декабрь 2025 года | Администратор информационной безопасности Фёдоров К.Ю. |
| 3. | Проверка соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных и реализация мероприятий по защите информации (установка и настройка средств защиты информации) в Министерстве финансов Смоленской области | Информационная система персональных данных под управлением оператора персональных данных Чен-Цзи-О С.С. (кабинет № 327) | декабрь 2025 года | Администратор информационной безопасности Кондрашов В.В. |